Réunion 10/11

reunoin equipe projet site web 14h30 mardi

PresNT : marie chef projet, thomas dev, sarah comm, lucas stage, julie client, moi

marie dit faut finaliser pour fin mois absolumnt sinon penalités contrat attention !!!

thomas a dit pb technique avec le formulaire contact ça marche pas sur mobile faut revoir le code responsive - lui fait ça avant vendredi normalment

Budget depassé de 15% sarah a commandé des photos stock sans valider avec marie -> conflit marie pas contente dit fallait demander avant!!! sarah dit elle savait pas la procedure désolé

actions:

- thomas corriger formulaire URGENT

- moi envoyer les dernier textes à sarah avent jeudi

- lucas doit faire la veille concurence et preparer tableau comparatif pour lundi prochain

- sarah integrer les texte + choisir nouveles photos GRATUITES cette fois (flickr creative commons)

- julie valide la maquette page acueil jeudi aprem sinon on peut pas avancer

julie content dans l'ensemble mais veux ajouter section temoignages clients avant mise en ligne - thomas dit ça prend 2 jours de plus -> deadline repoussé au 5 ?

marie pas sur pour deadline on voit avec le client si possible

julie dit son patron veux une demo vendredi 16h impératif!!!! thomas dit c'est jouable si formulaire reglé + maquette validé jeudi

prochain point equipe: jeudi 10h verifier avancement

IMPORTANT: lucas doit demander accès serveur à IT (mot de passe perdu apparament)

budget restant 2500€ faut faire attention depenses

thomas propose utiliser framework bootstrap pour gagner temps sur responsive -> valider avec marie jeudi

sarah demande qui fait les reseaux sociaux pour le lancement?? -> pas de reponse on voit ça jeudi aussi

marie rappel: tout le monde rempli le tableau de suivi avant chaque reunion sinon on y arrive pas!!!

ah oui sarah a dit aussi faut verifier conformité RGPD pour le formulaire -> thomas doit checker ça avec le DPO

reunion fini vers 15h20